🏃 RunRoute AI

AI-Powered Running Route Recommendation App

Product Requirements Document v2.0

검증 완료 + 개발 아키텍처 포함  |  2025년 3월

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서명 | RunRoute AI PRD v2.0 |
| 이전 버전 | v1.0 → v2.0 (PRD 검증 + 아키텍처 추가) |
| 플랫폼 | iOS / Android / WearOS / watchOS |
| 상태 | 검증 완료 (Validated) |
| 주요 변경 | PRD 검증 섹션, 상세 개발 아키텍처, API 설계, DB 스키마, 배포 전략 추가 |

# 0. PRD 검증 결과 (Validation Report)

v1.0 PRD를 7개 검증 기준으로 평가한 결과입니다. 각 항목의 보완 사항을 v2.0에 반영하였습니다.

## 0.1 종합 검증 스코어카드

| 검증 항목 | v1.0 상태 | 판정 | v2.0 보완 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 문제 정의 명확성 | 사용자 페인포인트 4가지 정의됨, 시장 규모 데이터 없음 | ⚠️ 보통 | 글로벌 러닝 앱 시장 규모 및 TAM/SAM/SOM 추가 |
| 사용자 스토리 완성도 | 페르소나 4개 정의, User Story 형식 미비 | ⚠️ 보통 | 각 페르소나별 User Story + Acceptance Criteria 추가 |
| 기능 요구사항 상세화 | 기능 목록 존재, 각 기능 상세 스펙 없음 | ⚠️ 보통 | 기능별 입력/출력/예외처리 스펙 추가 |
| 기술 아키텍처 구체성 | 컴포넌트 나열 수준, 실제 설계 없음 | ❌ 미흡 | 전체 시스템 아키텍처, API 설계, DB 스키마 신규 추가 |
| 비기능 요구사항 | 주요 항목 정의됨, 테스트 기준 없음 | ⚠️ 보통 | 각 NFR에 대한 테스트 방법 및 측정 기준 추가 |
| 리스크 관리 | 리스크 목록 있음, 대응 계획 구체성 부족 | ⚠️ 보통 | 리스크별 대응 시나리오 및 담당자 책임 추가 |
| 출시 전략 (GTM) | 로드맵만 존재, GTM 전략 없음 | ❌ 미흡 | Go-to-Market 전략, 마케팅 채널, 론칭 체크리스트 추가 |

## 0.2 PRD 검증 세부 분석

### [보완] 시장 규모 (TAM / SAM / SOM)

| 구분 | 정의 | 규모 (2024) | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| TAM | 글로벌 러닝/피트니스 앱 시장 전체 | $15.2B | Grand View Research 2024 |
| SAM | 스마트워치 연동 러닝 앱 시장 | $3.1B | GPS + 워치 결합 세그먼트 |
| SOM | AI 루트 추천 특화 틈새시장 | $180M | 출시 5년 내 목표 점유 1% |

### [보완] User Story + Acceptance Criteria (핵심 기능)

| 기능 | User Story | Acceptance Criteria |
| --- | --- | --- |
| 루트 추천 | 여행 중인 러너로서, 현재 위치 기반으로 원하는 거리의 루트를 3초 이내에 받고 싶다 | 1) GPS 획득 < 5초 2) 루트 3개 생성 < 3초 3) 거리 오차 ±10% 4) 오프라인 시 안내 메시지 |
| 워치 단독 실행 | 폰 없이 워치만으로 러닝을 시작하고 싶다 | 1) 워치 앱 콜드 스타트 < 3초 2) LTE/WiFi 없어도 마지막 캐시 루트 사용 3) 배터리 1시간 사용 시 ≤15% |
| 자연어 입력 | 복잡한 설정 없이 말하듯 원하는 루트 조건을 입력하고 싶다 | 1) "5km 공원" 입력 시 의도 파싱 정확도 ≥ 90% 2) 인식 불가 시 슬라이더 UI로 폴백 3) 응답 < 2초 |
| 턴-바이-턴 내비 | 뛰면서 화면 안 보고도 방향을 알고 싶다 | 1) 회전 지점 50m 전 햅틱 2) 루트 이탈 시 10초 이내 재탐색 3) 음성 안내 지원 |

# 1. 개요 (Executive Summary)

RunRoute AI는 새로운 장소에서 러너가 원하는 거리와 조건을 자연어로 입력하면 AI가 최적 러닝 루트를 즉시 추천하는 멀티플랫폼 앱입니다. Apple Watch·WearOS 단독 실행, iOS·Android 앱을 통해 어디서나 안전하고 즐거운 러닝 경험을 제공합니다.

| 핵심 가치 | 설명 |
| --- | --- |
| 즉시성 | 새 도시에서 앱 실행 3초 내 루트 추천 완료 |
| 자연어 UX | "강변으로 5km 가볍게" → AI가 구조화된 파라미터로 자동 변환 |
| 워치 퍼스트 | 스마트워치 단독 실행 – 폰 없이 손목에서 모든 것 해결 |
| 안전 최우선 | 야간 조명, 인도 여부, 치안 등급 반영한 안전 루트 제공 |

# 2. 문제 정의

| # | 문제 | 현재 해결 방법 | 불편함 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 새로운 장소에서 어디를 뛰어야 할지 모름 | Google Maps 수동 검색 | 시간 소요, 러닝 최적화 없음 |
| 2 | 원하는 거리에 맞는 루트 찾기 어려움 | 직접 지도 측정 | 번거롭고 부정확 |
| 3 | 워치에서 바로 사용 불가 | 폰으로 설정 후 워치 연동 | 설정 복잡 |
| 4 | 안전한 경로인지 알 수 없음 | 인터넷 검색, 현지인 문의 | 정보 부족 |

# 3. 목표 및 성공 지표

| KPI | 목표값 | 측정 방법 | 달성 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 루트 추천 응답 시간 | < 3초 | 서버 P95 응답 모니터링 | MVP 출시 |
| 루트 만족도 | 4.2점/5점 | 세션 종료 후 인앱 평가 | 출시 1개월 |
| Day-7 리텐션 | 40% 이상 | 코호트 분석 | 출시 2개월 |
| 워치 단독 실행 성공률 | 95% 이상 | 워치 세션 로그 | MVP 출시 |
| MAU | 50,000명 | Analytics 대시보드 | 출시 6개월 |
| Pro 전환율 | 15% 이상 | 결제 퍼널 분석 | 출시 6개월 |

# 4. 기능 요구사항

## 4.1 AI 루트 추천 엔진 (F-01)

| 항목 | 상세 |
| --- | --- |
| 입력 | 현재 위치(GPS), 목표 거리(km), 지형 선호(공원/강변/도심/언덕), 난이도, 자연어 텍스트 |
| 처리 | 자연어 파싱 → 파라미터 추출 → 후보 루트 생성(OSRM) → AI 스코어링 → Top 3 선택 |
| 출력 | 루트 3가지 (GeoJSON), 예상 시간, 고도 그래프, 안전도 점수, 경관 포인트 |
| 예외 처리 | GPS 미획득: 수동 위치 입력 ¦ 루트 없음: 반경 확대 재시도 ¦ API 실패: 캐시 루트 제공 |
| 성능 기준 | P95 < 3초, P99 < 5초, 가용성 99.9% |

## 4.2 스마트워치 앱 (F-02)

| 기능 | Apple Watch | WearOS |
| --- | --- | --- |
| 독립 실행 | Standalone (watchOS 9+, LTE) | Standalone (WearOS 3+, LTE) |
| 음성 입력 | Siri Shortcut 연동 | Google Assistant / on-device STT |
| 내비게이션 | 턴-바이-턴, Haptic 피드백 | 턴-바이-턴, Vibration 패턴 |
| 센서 | 심박수, GPS, 가속도계 | 심박수, GPS, 가속도계 |
| 화면 구성 | 루트맵 / 페이스 / 거리 / 심박 4화면 | 루트맵 / 페이스 / 거리 / 심박 4화면 |
| 배터리 목표 | 1시간 러닝 ≤ 15% | 1시간 러닝 ≤ 15% |

## 4.3 기능 우선순위 매트릭스

| 기능 | 중요도 | 난이도 | 우선순위 | 릴리즈 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AI 루트 추천 | 높음 | 높음 | P0 | MVP |
| 모바일 내비게이션 | 높음 | 중간 | P0 | MVP |
| 스마트워치 앱 | 높음 | 높음 | P0 | MVP |
| 자연어 입력 | 높음 | 높음 | P1 | MVP |
| 러닝 기록/통계 | 중간 | 낮음 | P1 | MVP |
| 오프라인 루트 저장 | 중간 | 중간 | P2 | v1.1 |
| 소셜/공유 | 낮음 | 중간 | P2 | v1.2 |
| AR 내비게이션 | 중간 | 매우 높음 | P3 | v2.0 |

# 5. 개발 아키텍처 (Development Architecture)

## 5.1 전체 시스템 아키텍처 개요

RunRoute AI는 클라이언트(모바일/워치) – API Gateway – 마이크로서비스 – AI 엔진 – 외부 서비스로 구성된 클라우드 네이티브 아키텍처를 채택합니다.

[ 클라이언트 레이어 ] iOS App ¦ Android App ¦ Apple Watch ¦ WearOS

▼ HTTPS / WebSocket ▼

[ API Gateway (AWS API Gateway + CloudFront) ] 인증(JWT) ¦ 레이트 리미팅 ¦ 로드 밸런싱 ¦ SSL 종단

▼ 내부 REST API ▼

[ 마이크로서비스 레이어 (NestJS / Docker / ECS) ] Auth Service ¦ Route Service ¦ User Service ¦ Notification Service ¦ Analytics Service

▼ Python gRPC ▼

[ AI 엔진 레이어 (Python FastAPI / AWS SageMaker) ] NLP 파서 (LangChain + GPT-4o) ¦ 루트 스코어링 (ML) ¦ 안전도 분석 ¦ 추천 엔진

▼ 외부 API 호출 ▼

[ 외부 서비스 ] Google Maps API ¦ OSRM (루트 최적화) ¦ OpenWeather API ¦ OpenAI API ¦ Firebase (푸시)

▼ 데이터 레이어 ▼

[ 데이터 레이어 ] PostgreSQL (AWS RDS) ¦ Redis (ElastiCache) ¦ S3 (루트 데이터) ¦ Elasticsearch (검색)

## 5.2 마이크로서비스 상세

| 서비스명 | 역할 | 기술 스택 | 주요 API |
| --- | --- | --- | --- |
| Auth Service | 회원가입/로그인, JWT 발급, 소셜 로그인 | NestJS, Passport.js, bcrypt | POST /auth/login, POST /auth/refresh, POST /auth/social |
| Route Service | 루트 생성, 추천, 저장, 조회 | NestJS, TypeORM, Redis, OSRM | POST /routes/recommend, GET /routes/:id, POST /routes/save |
| User Service | 프로필, 선호 설정, 러닝 기록 관리 | NestJS, TypeORM, S3 | GET /users/me, PATCH /users/preferences, GET /users/history |
| AI Service | 자연어 파싱, 루트 스코어링 | Python, FastAPI, LangChain, scikit-learn | POST /ai/parse, POST /ai/score, POST /ai/recommend |
| Notification Service | 푸시 알림, 이메일, 인앱 알림 | NestJS, Firebase Admin, SES | POST /notify/push, POST /notify/email |
| Analytics Service | 이벤트 수집, 대시보드 데이터 | NestJS, Kafka, ClickHouse | POST /events, GET /analytics/dashboard |

## 5.3 클라이언트 아키텍처

### iOS 앱 아키텍처

| 레이어 | 구성 요소 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| Presentation | SwiftUI Views, ViewModels (MVVM) | 화면 렌더링, 상태 관리 |
| Domain | Use Cases, Entities, Repository Protocols | 비즈니스 로직, 도메인 모델 |
| Data | API Client (URLSession), CoreData, UserDefaults | 네트워크 통신, 로컬 저장 |
| Framework | MapKit, CoreLocation, HealthKit, WatchConnectivity | OS 기능 연동 |
| Watch Bridge | WCSession (양방향 데이터 동기화) | iPhone ↔ Apple Watch 연동 |

### Android 앱 아키텍처

| 레이어 | 구성 요소 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| UI | Jetpack Compose, ViewModel (MVVM) | 선언형 UI, 상태 관리 |
| Domain | Use Cases, Repository Interfaces | 비즈니스 로직 |
| Data | Retrofit2 (API), Room DB, DataStore | 네트워크, 로컬 DB, 설정 |
| DI | Hilt (의존성 주입) | 모듈 간 결합도 최소화 |
| Wear Bridge | Wearable Data Layer API, MessageClient | Android ↔ WearOS 연동 |

### 스마트워치 공통 아키텍처

| 컴포넌트 | 역할 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| Route Cache Manager | 루트 데이터 로컬 캐시 (최근 10개) | 폰 없이도 사용 가능 |
| GPS Manager | 위치 추적 최적화 (1초 간격, 배터리 절약 모드) | 백그라운드 유지 |
| Navigation Engine | 턴-바이-턴 계산, 이탈 감지, 재탐색 | On-device 처리 |
| Haptic Controller | 방향별 진동 패턴 (좌: 2회, 우: 1회, 도착: 3회) | 화면 없이 안내 |
| Health Monitor | 심박수 실시간 수집, HealthKit/Google Fit 저장 | 운동 데이터 동기화 |

## 5.4 API 설계

### 핵심 API 엔드포인트

| Method | Endpoint | Request Body (주요) | Response | 인증 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/routes/recommend | { lat, lng, distance_km, preferences: [], natural_query } | { routes: [3개], metadata } | JWT |
| GET | /api/v1/routes/:id | - | { route, elevation, safety_score, pois } | JWT |
| POST | /api/v1/routes/:id/start | { device_type: 'watch'¦'mobile' } | { session_id, navigation_data } | JWT |
| PATCH | /api/v1/routes/:id/complete | { actual_distance, duration, avg_pace } | { record_id, stats } | JWT |
| POST | /api/v1/ai/parse | { natural_query, context: { lat, lng } } | { distance, terrain, difficulty, tags } | API Key |
| GET | /api/v1/users/me/history | ?page=1&limit=20 | { records: [], total } | JWT |
| POST | /api/v1/auth/social | { provider, token } | { access_token, refresh_token, user } | - |
| GET | /api/v1/routes/nearby | ?lat=&lng=&radius_km=5 | { cached_routes: [] } | JWT |

### WebSocket 이벤트 (실시간 내비게이션)

| 이벤트 | 방향 | 데이터 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| navigation:update | 서버 → 클라이언트 | { current_pos, next_turn, distance_to_turn, pace } | 1초마다 내비 데이터 전송 |
| navigation:off_route | 서버 → 클라이언트 | { deviation_meters, recalculating: true } | 이탈 감지 시 즉시 전송 |
| navigation:rerouted | 서버 → 클라이언트 | { new_route, eta } | 재탐색 완료 후 전송 |
| location:update | 클라이언트 → 서버 | { lat, lng, accuracy, timestamp } | 1초마다 위치 전송 |
| session:complete | 클라이언트 → 서버 | { session_id, distance, duration } | 러닝 완료 시 전송 |

## 5.5 데이터베이스 스키마

### 주요 테이블 구조 (PostgreSQL)

| 테이블명 | 주요 컬럼 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| users | id(UUID), email, social_provider, preferences(JSONB), created_at | 사용자 기본 정보 |
| routes | id(UUID), creator_id, geojson(JSONB), distance_km, elevation_data(JSONB), safety_score, terrain_tags(TEXT[]) | 루트 데이터 (GeoJSON 저장) |
| running_records | id(UUID), user_id, route_id, started_at, completed_at, actual_distance, avg_pace, heart_rate_avg, calories | 러닝 기록 |
| route_ratings | id(UUID), user_id, route_id, rating(1-5), feedback_tags(TEXT[]), comment, created_at | 루트 평가 |
| sessions | id(UUID), user_id, route_id, device_type, status, ws_channel_id, created_at | 활성 내비게이션 세션 |
| cached_routes | id(UUID), geohash(VARCHAR), routes(JSONB), expires_at | 지역별 루트 캐시 (Redis 미스 시 폴백) |

### Redis 캐시 전략

| 캐시 키 패턴 | TTL | 데이터 | 목적 |
| --- | --- | --- | --- |
| route:recommend:{geohash6}:{distance} | 24시간 | 추천 루트 3개 (JSON) | 동일 지역 반복 요청 응답 단축 |
| user:session:{user_id} | 2시간 | 현재 러닝 세션 데이터 | 빠른 세션 상태 조회 |
| user:preferences:{user_id} | 1시간 | 사용자 선호 설정 | AI 파라미터 빠른 조회 |
| route:safety:{route_id} | 6시간 | 안전도 분석 결과 | 안전도 재계산 방지 |
| ai:parse:{query_hash} | 30분 | 자연어 파싱 결과 | 동일 쿼리 AI 호출 절감 |

## 5.6 AI 루트 추천 엔진 상세

### 처리 파이프라인

| 단계 | 처리 내용 | 기술 | 소요 시간 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. NLP 파싱 | 자연어 → {distance, terrain, difficulty, tags} 구조화 | LangChain + GPT-4o (few-shot) | < 800ms |
| 2. 위치 분석 | 현재 위치 Geohash 변환, 주변 POI 조회 | PostGIS, Google Places API | < 200ms |
| 3. 후보 생성 | 반경 내 출발점 후보 → 그래프 탐색 → 루프 루트 생성 | OSRM + A* 알고리즘 | < 500ms |
| 4. 스코어링 | 안전도/경관/고도/개인화 가중치 적용 스코어 계산 | scikit-learn 랜덤포레스트 | < 300ms |
| 5. 후처리 | Top 3 선택, GeoJSON 변환, 경관 포인트 마킹 | Python/Shapely | < 200ms |
| 전체 P95 | 모든 단계 합산 | - | < 2.5초 |

### 루트 스코어링 가중치

| 스코어 항목 | 가중치 | 데이터 소스 | 계산 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| 안전도 | 30% | 범죄 공공데이터, 가로등 DB, 인도 여부 | 0-100 정규화 |
| 경관 점수 | 25% | Google Places 평점, 사진 수, 방문자 리뷰 | POI 밀도 + 평점 가중 |
| 고도 쾌적도 | 20% | SRTM 고도 데이터 | 목표 난이도 대비 편차 최소화 |
| 거리 정확도 | 15% | OSRM 실제 거리 계산 | 목표 거리 대비 오차율 |
| 개인화 | 10% | 사용자 과거 러닝 기록, 평가 데이터 | 협업 필터링 유사도 |

## 5.7 인프라 및 배포 아키텍처

### AWS 인프라 구성

| AWS 서비스 | 용도 | 구성 | 비용 최적화 |
| --- | --- | --- | --- |
| ECS Fargate | 마이크로서비스 컨테이너 실행 | Auto Scaling (최소 2, 최대 20 태스크) | Spot 인스턴스 70% 활용 |
| RDS PostgreSQL | 메인 데이터베이스 | Multi-AZ, db.t3.medium → db.r5.large (스케일업) | Reserved Instance 1년 |
| ElastiCache Redis | 캐시 레이어 | 클러스터 모드, 3개 샤드 | 데이터 압축으로 메모리 절감 |
| SageMaker | AI 모델 배포 | 엔드포인트 Auto Scaling | Serverless Inference (저트래픽) |
| API Gateway | API 엔드포인트 관리 | Regional, WebSocket 지원 | 캐싱 활성화로 Lambda 호출 감소 |
| CloudFront | CDN + DDoS 방어 | Edge Location 글로벌 | Cache-Control 최적화 |
| S3 | 루트 GeoJSON, 이미지 저장 | Intelligent Tiering | 오래된 데이터 Glacier 이동 |
| MSK (Kafka) | 이벤트 스트리밍 | 브로커 3개, Replication Factor 3 | 메시지 압축 (Snappy) |

### CI/CD 파이프라인

| 단계 | 도구 | 트리거 | 소요 시간 |
| --- | --- | --- | --- |
| 코드 품질 검사 | ESLint, Prettier, SonarQube | PR 생성 시 | ~2분 |
| 단위 테스트 | Jest (TS), pytest (Python), XCTest (iOS) | PR 생성 시 | ~5분 |
| 통합 테스트 | Supertest, Testcontainers | main 브랜치 머지 시 | ~10분 |
| 컨테이너 빌드 | Docker, ECR (AWS) | main 머지 후 | ~3분 |
| 스테이징 배포 | ECS Blue/Green Deploy | 자동 | ~5분 |
| E2E 테스트 | Detox (모바일), Cypress (API) | 스테이징 배포 후 | ~15분 |
| 프로덕션 배포 | ECS Blue/Green, 카나리 (10% → 100%) | 수동 승인 후 | ~10분 |
| 모니터링 확인 | CloudWatch, Datadog 알람 | 배포 완료 후 30분 | 자동 |

### 환경 구성

| 환경 | 용도 | 데이터 | 배포 주기 |
| --- | --- | --- | --- |
| Development | 개발자 로컬 개발 | Mock 데이터 | 즉시 |
| Staging | QA 테스트, 스테이징 검증 | 프로덕션 익명화 데이터 | PR 머지마다 |
| Production | 실서비스 | 실데이터 | 주 1-2회 릴리즈 |

## 5.8 보안 아키텍처

| 보안 항목 | 적용 방법 | 기준 |
| --- | --- | --- |
| 인증/인가 | JWT (Access 15분 + Refresh 30일), OAuth 2.0 소셜 로그인 | OWASP Top 10 준수 |
| API 보안 | API Gateway 레이트 리미팅 (100 req/min), WAF 룰셋 | DDoS 방어 |
| 데이터 암호화 | 전송: TLS 1.3, 저장: AES-256 (RDS 암호화, S3 SSE) | GDPR / 개인정보보호법 |
| 위치 데이터 | 최소 수집 원칙, 러닝 세션 종료 후 raw GPS 삭제, 집계 데이터만 보관 | 개인정보보호법 제16조 |
| 취약점 관리 | Snyk (의존성 취약점), SAST (SonarQube), 분기별 펜테스트 | CVE 등급 High 이상 즉시 패치 |
| 시크릿 관리 | AWS Secrets Manager, 환경변수 코드 노출 금지 | GitGuardian 자동 스캔 |

## 5.9 모니터링 & 관찰성

| 항목 | 도구 | 알람 조건 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- |
| APM (성능 모니터링) | Datadog APM | P95 응답시간 > 3초 | 백엔드팀 |
| 에러 추적 | Sentry (모바일 + 서버) | 에러율 > 1% | 전체팀 |
| 인프라 모니터링 | CloudWatch + Grafana | CPU > 80%, 메모리 > 85% | 인프라팀 |
| 비즈니스 메트릭 | Mixpanel + 자체 Analytics | DAU 전주 대비 20% 하락 | PM팀 |
| AI 품질 모니터링 | 자체 대시보드 | 루트 만족도 < 3.5점 | AI팀 |
| 보안 이벤트 | AWS GuardDuty + CloudTrail | 비정상 API 호출 패턴 | 보안팀 |

# 6. 플랫폼별 요구사항

| 항목 | iOS | Android | Apple Watch | WearOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 최소 버전 | iOS 16.0+ | Android 9.0+ | watchOS 9.0+ | WearOS 3.0+ |
| 언어/프레임워크 | Swift 5.9 / SwiftUI | Kotlin / Jetpack Compose | SwiftUI for Watch | Compose for Wear |
| 지도 | MapKit | Google Maps SDK | MKMapView (경량) | Maps for Wear |
| AI 연동 | REST API + CoreML(경량) | REST API + TFLite(경량) | REST API (LTE) | REST API (LTE) |
| 건강 연동 | HealthKit | Health Connect | HealthKit (직접) | Health Services |
| 오프라인 | CoreData + URLCache | Room + OkHttp Cache | WatchKit Storage (5MB) | WearOS Storage |
| 배포 | App Store | Google Play | App Store (Watch) | Google Play (Wear) |

# 7. 비기능 요구사항

| 분류 | 요구사항 | 목표 | 테스트 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| 성능 | 루트 추천 응답 | P95 < 3초 | k6 부하 테스트 (1000 VU) |
| 성능 | 앱 콜드 스타트 | < 2초 | Firebase Performance 자동 측정 |
| 가용성 | API 업타임 | 99.9% SLA | Pingdom 5분 간격 체크 |
| 배터리 | 워치 1시간 러닝 | ≤ 15% 소모 | 실기기 배터리 로그 분석 |
| 배터리 | 모바일 1시간 러닝 | ≤ 10% 소모 | Android Battery Historian |
| 보안 | 위치 데이터 암호화 | TLS 1.3 + AES-256 | SSL Labs A+ 등급 |
| 접근성 | 시각 장애인 지원 | WCAG 2.1 AA 등급 | VoiceOver / TalkBack 수동 테스트 |
| 확장성 | 동시 접속자 | 10,000 CCU | Locust 스트레스 테스트 |

# 8. 개발 로드맵

| 단계 | 기간 | 주요 마일스톤 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1: 설계 | 1-4주차 | UX 리서치, 시스템 설계, DB 스키마 확정, API 설계 | 설계 문서, ERD, API 스펙 |
| Phase 2: 백엔드 MVP | 5-10주차 | Auth/Route/User 서비스, AI 엔진 v1, REST API | 백엔드 API Beta |
| Phase 3: 모바일 MVP | 7-14주차 | iOS / Android 앱 핵심 기능 | 모바일 앱 Beta |
| Phase 4: 워치 앱 | 11-18주차 | Apple Watch / WearOS 앱 개발 | 워치 앱 Beta |
| Phase 5: QA & 최적화 | 17-21주차 | E2E 테스트, 성능 최적화, 보안 감사 | QA 완료 빌드 |
| Phase 6: 출시 | 22-24주차 | 스토어 심사 제출, 소프트 론칭 (한국) | v1.0 Public |
| Phase 7: 성장 | 25주차~ | 피드백 반영, Pro 기능, 글로벌 확장 | v1.1, v1.2 |

# 9. 출시 전략 (Go-to-Market)

## 9.1 타겟 채널 및 전략

| 채널 | 전략 | 목표 지표 | 예산 비중 |
| --- | --- | --- | --- |
| 러닝 커뮤니티 | 마라톤 대회 스폰서, 러닝 클럽 파트너십 | 브랜드 인지도, 입소문 | 30% |
| 소셜 미디어 | 인스타그램 러닝 인플루언서 협업, 릴스 콘텐츠 | 앱 다운로드 | 25% |
| 앱스토어 ASO | 키워드 최적화: "러닝 루트", "달리기 앱" | 오가닉 다운로드 | 15% |
| 여행 플랫폼 | 트리플, 여기어때 파트너십, 여행자 특화 노출 | 해외/여행 유저 유입 | 20% |
| PR/언론 | IT 매체 리뷰, 스타트업 미디어 기고 | 신뢰도 확보 | 10% |

## 9.2 론칭 체크리스트

| 분류 | 항목 | 담당 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 스토어 | App Store 심사 제출 (7일 여유) | iOS팀 | 심사 통과 |
| 스토어 | Google Play 심사 제출 (3일 여유) | Android팀 | 심사 통과 |
| 인프라 | 프로덕션 환경 스트레스 테스트 | 인프라팀 | 10,000 CCU 통과 |
| 보안 | 외부 보안 감사 완료 | 보안팀 | High 이상 취약점 0건 |
| 법무 | 개인정보처리방침, 이용약관 법무 검토 | 법무팀 | 법무 승인 |
| CS | 고객지원 운영 준비 (FAQ, 채널톡) | 운영팀 | CS 채널 오픈 |
| 마케팅 | 론칭 프레스 키트, SNS 예약 발행 | 마케팅팀 | 콘텐츠 승인 |
| 모니터링 | 알람 및 대응 매뉴얼 준비 | 전체팀 | On-call 로테이션 확정 |

# 10. 리스크 관리

| 리스크 | 가능성 | 영향도 | 완화 전략 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 지도 API 비용 초과 | 높음 | 높음 | OSM 병행, 호출 캐싱, 월 예산 알람 설정 | 인프라팀 |
| AI 루트 품질 미흡 | 중간 | 높음 | A/B 테스트, 사용자 피드백 루프, 모델 재학습 파이프라인 | AI팀 |
| 워치 배터리 소모 과다 | 중간 | 높음 | GPS 샘플링 주기 동적 조정, 저전력 모드 구현 | 워치팀 |
| 앱스토어 심사 반려 | 낮음 | 중간 | Apple/Google 가이드라인 사전 검토, 2주 여유 일정 | 전체팀 |
| 개인정보 법규 이슈 | 낮음 | 높음 | 법무 검토, 최소 수집 원칙, DPO 지정 | 법무팀 |
| OpenAI API 장애 | 낮음 | 높음 | Fallback: Claude API, 자체 경량 모델 온디바이스 배포 | AI팀 |

# 11. 수익화 전략

| 플랜 | 가격 | 주요 기능 | 타겟 |
| --- | --- | --- | --- |
| Free | 무료 | 루트 추천 3회/일, 기본 내비게이션, 7일 기록 | 신규 유저 |
| Pro Monthly | 월 ₩5,900 | 무제한 추천, 오프라인, 고급 통계, AR 내비 | 주 3회+ 러너 |
| Pro Annual | 연 ₩49,900 | Pro 전체 + 코치 AI + 우선 지원 (30% 할인) | 헤비 유저 |
| Team | 월 ₩9,900/인 (5인+) | 그룹 챌린지, 팀 통계, 관리자 대시보드 | 러닝 클럽/기업 |

RunRoute AI PRD v2.0 – End of Document